密    级

编    号

- 北京邮电大学

- 国防科研项目研究计划

（BUPT-B05-C03）

类    型

名    称

来源单位

拟 制 人：×××   时间：20XX.X.XX

审 核 人：×××   时间：20XX.X.XX

会 签 人：×××   时间：20XX.X.XX

批 准 人：×××   时间：20XX.X.XX

北京邮电大学

科学技术发展研究院国防科研处制

## 总则

XXX项目研究计划书是按照《研究类项目控制程序》(编号：BUPT-B05)所提出的要求严格执行。本研究计划书对XXX项目的研究提出了详细、明确的规划和具体实施各阶段计划的具体要求。确保XXX项目研究的顺利实施。

## 相关标准

## 2.1 设计依据

XXX项目研究在参照国内外现有技术的基础上，对国内技术水平进行了大量的调研和分析研究，充分掌握目前相关技术动态和市场需求状况，并结合课题研究目标制定。

## 2.2 相关标准

GJB 1909A装备可靠性维修性保障性要求论证

GJB450A装备可靠性工作通用要求

GJB900-90系统安全性通用大纲

GJB368B-2009装备维修性通用要求

GJB2547装备测试性大纲

GJB3872装备综合保障通用要求

G]B1371装备保障性分析

GJB3837装备保障性分析记录

GJB1378装备预防性维修大纲的制定要求和方法

GJB4239-2001装备环境工程通用要求

## 项目组成员 、分工

## 3.1 项目组成员

XXX项目的研究由XXX负责组织，XXX、XXX、XXX、XXX组成。

## 3.2 具体分工

总体设计：XXX；软件设计：XXX；硬件设计：XXX；软件工程师：XXX；硬件工程师：XXX；测试人员：XXX

## 项目质量目标

[从管理、技术等角度描述此项目要达到的目标，针对实际项目简单说明。可以采用列举方式进行描述。如：]

- 项目验收成绩达到优；（管理目标）

- 顾客对项目满意成绩达到95分以上；（管理目标）

- 各类文档校内形式审查通过率达到90%以上；（管理目标）

- 项目实现技术水平达到国内领先；（技术目标）

- 项目实现技术成熟度达到X级；（技术目标）

## 项目环境要求

[描述此项目所需要的空间要求、设备要求、软件要求等，如：]

- 项目需要长X米，宽X米，高X米的实验空间；

- 项目需要电磁屏蔽室一间；

- 项目需要XXX样的高性能服务器X台；

- 项目需要C++开发环境；

## 项目风险分析

|  | 项目风险 | 对项目的影响 | 解决办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 由于项目开始时合同暂未返回，造成合同批复时，任务有较大调整； | 项目不能完成、延期完成或提前完成 | 及时申请项目变更； 增加科研人员； |
| 2 | 由于学生的流动性，造成的人员不足； | 项目不能完成或延期完成 | 增加项目人员，从其他项目组借调人员 |
| 3 | 由于某些器件购买周期较长，造成的器件不能及时到位； | 项目不能完成或延期完成 | 选用可以替代的器件 |
| 4 | 由于前期分析不足，造成的关键技术不能突破。 | 项目不能完成 | 申请项目变更 |

表1 项目风险分析表

## 项目技术状态管理

按照体系文件（《质量手册》7.7和《技术文件控制程序》）的要求，对研究过程中产品技术状态进行控制。

## 项目接收准则

- 完成合同全部技术指标要求； 所提供相关文档规范、齐套；

## 项目进度安排

| 阶段名称 | 截止时间 | 完成内容 | 输入 | 输出 | 是否评 审 | 参加评审的人员 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目策划 |  | 项目研究计划 | 申请书、合同书、任务书 | 《项目研究计划》、 | 是 | 国防科研处、项目组 | 项目组 |
| 项目实施 |  | 论证调研 | 项目任务书 | 《XXX概况》 《XXX总体框架》 …… | 是 | 项目组 | 项目组 |
|  |  | 需求分析 | 项目任务书 、《XXX总体框架》 …… | 《XXX需求分析》 …… | 是 | 项目组 | 项目组 |
|  |  | 概要设计 | 《XXX需求分析》 …… | 《XXX概要设计》 …… | 是 | 项目组 | 项目组 |
|  |  | 详细设计 | 《XXX概要设计》 …… | 《XXX详细设计》 …… | 是 | 项目组 | 项目组 |
|  |  | XXX报告及软件包开发 XXXGF报告、 XXX研究报告 XXX原型系统搭建 | 《XXX详细设计》 …… | 代码包、研究论证报告、《测试大纲》 | 是 | 项目组、国防科研处、必要时邀请顾客参加 | 项目组 |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 测试、模拟、仿真 | 《测试大纲》 | 《测试报告》 | 否 |  | 项目组、国防科研处 |
| 项目结题验收 |  | 出校验收 | 全部成果 | 《校内验收报告》 | 否 |  | 国防科研处 |
|  |  | 顾客验收 | 全部成果 | 《验收报告》 | 否 |  | 顾客 |

注:1、保存期限与项目生命周期相同  2、此报告由项目组编写、审核，由国防科研处会签，由项目负责人批准  3、模版中的[XX]部分为注释用,在实际的项目任务书中需要去掉或者更改。