“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项

课题调整工作细则

第一条  为进一步明确“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项（简称数控机床专项）课题执行过程中任务、经费、单位及人员方面的调整申请及批准的工作流程，根据《国家科技重大专项管理暂行规定》、《民口科技重大专项资金管理暂行办法》、《财政部关于民口重大专项项目（课题）预算调整规定的补充通知》及《数控机床专项管理暂行办法》，特制定本工作细则。

第二条  涉及到预算调整的审批，按照《财政部关于民口重大专项项目（课题）预算调整规定的补充通知》（财教[2012]277号，见附件1）的要求执行。

第三条  课题人员调整。课题负责人及主要研究人员的调整，由课题责任单位提出调整申请，经审核批准后执行。课题一般研究人员的调整，由课题责任单位提出调整报告，报数控机床专项办备案。

第四条  课题责任单位和参与单位（包括用户单位）的调整。课题责任单位在课题执行期间原则上不予调整。课题责任单位和参与单位名称变更的，由课题责任单位提出调整申请并附相关证明材料，经审核批准后执行。课题参与单位调整（增加或减少）的，由课题责任单位提出调整申请，详细说明调整原因并附所调整参与单位的说明文件，经审核批准后执行。

第五条  课题研究内容及考核指标调整。课题核心研究内容和考核指标原则上不予调整。课题一般研究内容及考核指标的调整，由课题责任单位提出调整申请，需详细说明调整的原因及必要性，经审核批准后执行。未经批准擅自更改课题研究内容及考核指标的课题，不得通过课题验收。

第六条  课题实施周期调整。课题确因实施难度大、指标要求高，不能在课题任务书规定的周期内完成的，由课题责任单位提出课题实施周期调整申请（原则上不超过一年），详细说明延长实施周期的原因、提出确保课题在延长期内完成的保障措施，经审核批准后执行。每课题实施周期的调整一般不超过两次。

第七条  其他调整。由课题责任单位提出调整申请，经审核批准后执行。

第八条  课题调整申请的报送。课题如需进行调整，由课题责任单位将课题调整申请报告/课题延期申请报告（格式见附件2、3）报送至省、自治区、直辖市、计划单列市地方工业主管部门。地方工业主管部门审核同意后，将课题调整报告报送至数控机床专项办。课题调整报告应在课题执行期内报送至数控机床专项办，其中涉及财政部审批的预算调整内容应单列报告，并于当年6月30日前报送至数控机床专项办。

第九条  课题调整申请的审核与批准。数控机床专项办根据相关程序对课题调整申请集中组织审批。

涉及到课题预算调整的审批，根据审批权限，需工业和信息化部审批的事项，由数控机床专项办会同财务司组织专家研究讨论后审批；如涉及财政部审批的事项，由数控机床专项办报送工业和信息化部（财务司），工业和信息化部(财务司)审核后报送财政部审批。

其他课题调整的申请，数控机床专项办收到课题调整申请报告后，组织专项总体组进行讨论与审核，由责任专家、主题组组长/副组长、总体组技术总师/副总师三级签署数控机床专项课题调整报告审核意见表（见附件4）；如涉及重大、复杂的课题调整，数控机床专项办应组织专家论证会集体讨论决定，由论证专家组签署数控机床专项课题调整论证专家意见表（见附件5）。如涉及影响实施方案或实施计划相关内容的课题调整，数控机床专项办应报重大专项领导小组及三部门审批。数控机床专项办根据审核和论证意见，下达调整批复意见至课题所在地方工业主管部门及课题责任单位。

第十条  本细则自发布之日起施行。

第十一条  本细则由数控机床专项办负责解释。

附件1  《关于民口科技重大专项项目（课题）预算调整规定的补充通知》

附件2  “高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项课题调整申请报告

附件3  ”高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项课题延期申请报告

附件4  “高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项课题调整报告审核意见表

附件5  “高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项课题调整论证专家意见表

附件1

关于民口科技重大专项项目（课题）预算调整规定的补充通知

财教[2012]277号

各民口科技重大专项领导小组组长单位、牵头组织单位，国务院有关部委、有关直属机构，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财务局，有关单位：

2009年，财政部、科技部、发展改革委联合印发了《民口科技重大专项资金管理暂行办法》（财教〔2009〕218号，以下简称《暂行办法》）。为进一步加强国家科技重大专项经费管理，针对《暂行办法》执行中存在问题，现就民口科技重大专项项目（课题）中央财政资金预算调整有关事项补充通知如下：
    一、项目（课题）总预算、年度预算发生调整，由牵头组织单位按照规定程序报财政部核批。
    二、项目（课题）间接费用以及直接费用中设备费、基本建设费预算发生调整的，由牵头组织单位按照规定程序报财政部核批。但设备用途和数量不变，因市场价格变化等导致设备费预算调减的，由项目（课题）承担单位审批，报牵头组织单位备案，并由牵头组织单位在财务验收时予以确认。调减的经费可调剂用于项目（课题）其他方面的支出。

三、项目（课题）总预算、分年度预算总额不变，项目（课题）承担单位变更的预算调整，由牵头组织单位按规定程序报财政部核批。

四、项目（课题）总预算、分年度预算总额不变，项目（课题）合作单位之间，以及增加或减少项目（课题）合作单位的预算调整，由项目（课题）承担单位提出申请，由牵头组织单位审批，报财政部备案。

五、项目（课题）总预算、分年度预算总额不变，直接费用中材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费、其他费用预算如需调整，由项目（课题）组提出申请，项目（课题）承担单位审批，报牵头组织单位备案，并由牵头组织单位在财务验收时予以确认。

六、项目（课题）直接费用中差旅费、会议费、国际合作与交流费、劳务费、专家咨询费预算不得调增，如需调减，应用于项目（课题）其他方面支出。

七、需报财政部核批的预算调整事项，由牵头组织单位于当年8月31日前将调整预算申请报财政部。报牵头组织单位核批的预算调整事项，由牵头组织单位根据实际情况作出规定。

八、牵头组织单位可按本通知内容，制订预算调整实施细则，并报财政部备案。

财 政 部

2012年9月4日

附件2

“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项

XX课题（课题编号）

调整申请报告

（要求采用申请单位正式文件，带文号）

经信委（工信厅）：

（单位名称）承担的“高档数控机床与基础制造装备”重大专项20××年立项课题  （课题编号）（课题名称）   ，课题研制期间为20××年××月至20××年××月，根据课题实施实际情况申请进行（□预算调整、□人员调整、□单位更名、□参与单位调整、□研究内容及考核指标调整、□其他调整），具体调整内容及原因如下：

（本段详细说明调整内容及原因，包括需要调整的事项及内容，调整内容较多的需列出调整前后内容对比表；如有不同类型的调整事项，须分段列明）。

课题负责人签名：

（单位公章）

年  月  日

附件3

“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项

XX课题（课题编号）

延期申请报告

（要求采用申请单位正式文件，带文号）

经信委（工信厅）：

（单位名称）承担的“高档数控机床与基础制造装备”重大专项20××年立项课题  （课题编号）（课题名称）   ，课题研制期间为20××年××月至20××年××月，经认真对照任务合同书和预算书中规定的内容，存在（□研发进度延迟、□经费执行进度延迟、□预算调整未获财政部批复）等问题，需要调整课题实施周期。

（本段详细说明延长实施周期原因，包括考核指标，目前完成情况，未完成原因；经费到位情况（中央财政及其他来源）及执行情况；并提出确保课题在延长期内完成的保障措施。）

特申请课题截止时间延期至20××年×月。

课题负责人签名：

（单位公章）

年  月  日

附件4

“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项

课题调整报告审核意见表

| 课题编号 |  | 课题名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 课题责任单位 |  | 课题组长 |  |
| 课题责任单位提出的调整内容： |
| 对调整报告的意见： |
| 是否同意对课题进行调整： |
| 责任专家签字 |  |
| 主题组组长/副组长 签字 |  |
| 技术总师/副总师 签字 |  |

年   月   日

附件5

“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项

课题调整论证专家意见表

| 课题编号 |  | 课题名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 课题责任单位 |  | 课题组长 |  |
| 课题责任单位提出的调整内容： |
| 论证专家组对调整报告的意见： 是否同意该课题的调整申请： 同意 □ 不同意 □ 论证专家组组长： 年 月 日 |

“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项

“                  ”课题调整论证专家组名单

| 序号 | 专家组 | 姓名 | 性别 | 单位 | 职务/职称 | 专业 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组长 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 副组长 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 成员 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 成员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 成员 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 成员 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 成员 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 成员 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 成员 |  |  |  |  |  |  |