国家科技重大专项验收暂行管理办法

（征求意见稿）

2010年11月8日

第一章　总　则

- 为加强国家科技重大专项（简称重大专项）验收管理，保证验收工作的科学性、客观性和规范性，根据《国家科技重大专项管理暂行规定》、《科技重大专项资金管理暂行办法》、《国家科技重大专项知识产权管理暂行规定》、《国家科技重大专项档案管理规定》等制定本办法。

- 重大专项验收是专项组织管理的重要环节，旨在客观评价重大专项目标和任务完成情况，进一步推动专项组织管理和体制机制创新，提高专项资金使用效率，促进专项成果产业化。

- 重大专项验收包括项目（课题）验收和专项阶段验收两个层次。专项阶段验收在项目（课题）验收的基础上进行。在重大专项牵头组织单位的领导下，专项实施管理办公室负责组织项目（课题）验收工作。科技部会同发展改革委、财政部（简称三部门）负责组织专项阶段验收工作。

- 重大专项验收工作坚持实事求是、客观公正、注重质量、讲求实效的原则，确保验收工作的严肃性和科学性。

第二章　项目（课题）验收的组织

- 专项实施管理办公室会同专项总体组具体负责项目（课题）的验收工作，组织验收专家组或委托专业机构开展项目（课题）的验收工作。

- 项目（课题）验收专家组应由同行专家、管理专家、财务专家和知识产权专家等共同组成，并确定一名组长，验收专家组原则上不少于9人，财务专家不得少于２人。对于具有产业化目标的项目（课题），要有用户代表参加。

- 项目（课题）验收要注重发挥重大专项监督评估组专家的作用。对于中央财政资金投入大的、对专项目标实现有重大影响的项目（课题），专项实施管理办公室应邀请三部门重大专项管理人员和2－3名监督评估组专家参与验收工作。

- 实行回避制度。重大专项项目（课题）承担单位、参加单位及其合作单位的人员不能作为验收专家参加验收工作。

第三章　项目（课题）验收的方式和内容

- 项目（课题）验收采取会议验收和现场验收等方式。专项实施管理办公室可视具体情况确定验收方式。

（一）会议验收：采用会议方式，由验收专家组成员在审阅资料、听取汇报、观看演示、提问质询的基础上，形成项目（课题）验收结论。对于需要核实或复测相关数据的课题，可进行现场实地考察，收集听取相关方面的意见。

（二）现场验收：验收专家组通过现场听取汇报、实地考察的方式，对项目（课题）完成的实物、现场演示以及试验结果等进行考核，形成项目（课题）验收结论。

对于有测试要求的项目（课题），应进行现场测试。

对于专项任务成果已经得到应用的项目（课题），要根据用户报告或在充分听取用户意见的基础上，形成验收意见。

- 对于同一类型、具有上下游关系或具有很强相关性的项目（课题），要按照“统一设计、同期验收”的原则，以“项目群”的方式进行验收，并将相关项目（课题）之间的衔接互动和系统集成情况作为项目（课题）验收的重要内容之一。

- 对于具有应用目标和产业化目标的项目（课题），要探索建立“下家考核上家、系统考核部件、应用考核技术、市场考核产品”的重大专项成果评价方式。

- 项目（课题）验收包括任务验收和财务验收，任务验收和财务验收同时进行。

- 项目（课题）验收以任务合同书和预算书为依据，对项目（课题）任务目标完成情况（包括知识产权任务目标完成、保护及运用情况）、项目（课题）对专项总体目标完成的贡献、主要产出和成效（包括取得的经济社会效益和人才培养等）、经费管理及使用情况、组织管理情况等，做出客观的、实事求是的验收结论。

第四章　项目（课题）验收的程序

- 凡经批准列入重大专项管理的项目（课题），在计划目标、任务完成后，均应进行验收。项目（课题）验收工作应在任务合同结束后六个月内完成。

不能按期完成项目（课题）任务的，需提出延期申请，说明延期的理由和延期时间，经专项牵头组织单位报专项领导小组批准，并报三部门备案。

- 项目（课题）责任单位应在任务合同书规定完成日期后的30日内，向专项实施管理办公室提交项目（课题）验收申请书（参见附件１），申请书中应说明提交验收的成果形式及申请验收的时间。同时，需提交以下验收文件资料。

（一）项目（课题）合同书、预算书和其他有关批复文件；

（二）项目（课题）自评价报告（格式参见附件2）。

（三）项目（课题）经费决算报告，科技重大专项项目(课题)经费支出情况表、经费外拨付明细表、购置固定资产（仪器设备）明细表、主要研究和管理人员（分别见附件3-1，3-2，3-3，3-4），由有资质的审计事务所（会计师事务所）出具的经费使用审计报告（复印件）；

（四）项目（课题）所获主要成果一览表（格式参见附件4）和以下成果证明材料：

1．取得专利、软件著作权或受理文件、技术标准备案文件等（复印件）；

2．研制产品（或样机）的图片及数据；

3．建设的生产线、中试线、试验基地、示范点一览表、图片及数据；

4．有关产品（成果）的测试报告或检测报告，以及用户使用报告等（复印件）；

项目（课题）验收文件资料须加盖项目（课题）责任单位公章。项目（课题）责任单位对提供的验收文件资料和相关数据的真实性、准确性、完整性负责。

- 专项实施管理办公室在收到验收申请书、文件资料后，要及时进行审核并向项目（课题）责任单位做出是否同意验收的回复。

对于审核通过的验收申请，专项实施管理办公室与项目（课题）责任单位商定具体验收的日程安排，发出组织验收的通知，同时抄送三部门；对于审核未通过的验收申请，专项实施管理办公室通知项目（课题）责任单位限时补充或修改验收材料。

- 验收专家在审核验收文件资料和听取汇报、观看演示和现场测试的基础上，认真审查，填写并提交《重大专项项目（课题）任务验收评议表》（参见附件5）和《重大专项项目（课题）财务验收评议表》（参见附件6）。《重大专项项目（课题）财务验收评议表》由财务专家填写。

- 验收专家组经集体讨论，形成正式的验收意见，由验收专家组组长填写《重大专项项目（课题）验收结论》（参见附件7）并签名。

- 涉密项目（课题）的验收工作，应严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《科学技术保密规定》和《实施科技重大专项的保密规定》等相关规定的程序和标准进行。

第五章　项目（课题）验收结论和后续工作

- 项目（课题）任务验收意见分为通过验收、不通过验收和结题三种。

（一）按照项目（课题）目标、任务按期保质完成，视为通过验收；

（二）因人为因素未达到合同所预定的主要技术经济指标，按不通过验收处理；

（三）因不可抗拒因素造成项目（课题）原定目标和任务无法完成的项目（课题），按照结题处理。

- 项目（课题）财务验收意见分为通过验收和不通过验收两种。存在下列行为之一的，按不通过验收处理。

（一）编报虚假预算，套取国家财政资金；

（二）未对专项经费进行单独核算；

（三）截留、挤占、挪用专项经费；

（四）违反规定转拨、转移专项经费；

（五）提供虚假财务会计资料；

（六）未按规定执行和调整预算；

（七）虚假承诺、自筹经费不到位；

（八）其他违反国家财经纪律的行为。

- 项目（课题）验收意见分为通过验收、不通过验收和结题三种。

（一）任务验收和财务验收的意见均为通过验收的，项目（课题）验收意见为通过验收；

（二）二者之一的意见为不通过的，项目（课题）验收意见为不通过验收；

（三）任务验收意见为结题、财务验收意见为通过验收的，项目（课题）验收意见为结题。

- 专项实施管理办公室根据验收专家组意见，形成项目（课题）验收结论，报专项牵头组织单位。由实施管理办公室负责向项目（课题）责任单位下达《重大专项项目（课题）验收结论》。

- 专项实施管理办公室完成专项项目（课题）验收工作以后，要及时形成重大专项项目（课题）验收工作总结。

- 项目（课题）通过验收后，各项目（课题）责任单位应当在一个月内办理财务结账手续。项目（课题）资金如有结余的，按照财政部关于结余资金管理的有关规定执行。

（一）对专项资金5%以内且总额不超过20万元的项目（课题）结余资金，经专项实施管理办公室批准后可以留给责任单位用于补助科研发展支出；

（二）对结余资金超过5%或结余在20万元以上的项目（课题），应将全部结余资金按原渠道上缴。

- 未通过验收的项目（课题），应在接到验收结论通知后的六个月之内完成整改工作，再次提出验收申请。

- 专项实施管理办公室应及时做好项目（课题）验收的文件资料整理和归档工作，并将书面材料和电子材料汇总报科技部，纳入重大专项管理信息系统管理。

第六章　专项阶段验收

- 三部门负责组织专项阶段验收专家组开展专项阶段验收工作，并对各专项项目（课题）验收质量进行抽查。

- 专项阶段验收专家组一般由重大专项监督评估组专家组成，根据需要吸收其他技术、经济、产业、管理和财务等方面专家参与。阶段验收专家组设组长一人，原则上成员不少于11人。

- 专项阶段验收专家组一般采用会议综合评议的方式，对专项整体执行情况进行验收。必要时，可对重大标志性成果和重点项目（课题）进行现场调研和实地考察。

- 专项阶段验收专家组以专项实施方案、实施计划、年度计划、三部门综合平衡意见、项目（课题）合同书为依据，对专项目标任务完成情况、主要产出和实施成效、组织管理和体制机制创新、经费管理和使用情况等进行评议，形成专项阶段验收意见。

- 专项阶段验收按照以下程序进行。

（一）项目（课题）验收结束后，专项牵头组织单位在项目（课题）验收基础上，形成《专项阶段自评价报告》，报专项领导小组。自评价报告应当包括以下主要内容：

1．目标任务完成情况。主要基于项目（课题）验收情况，尤其是对专项目标实现有重大影响和中央财政资金投入大的项目（课题），说明专项目标任务完成情况。

2．主要产出及实施成效。重点说明重大标志性成果的产出和产业化情况，创新人才和团队、平台基地建设情况，以及专项成果在推动战略性新兴产业发展、产业结构调整、社会民生保障等方面发挥的作用。

3．组织管理和体制机制创新情况。重点说明重大专项的组织管理和系统推进、产学研用结合等体制机制创新情况，尤其是获得中央财政资金多的责任单位的组织管理情况等。

4．经费管理和使用情况。主要基于项目（课题）的财务验收意见，说明经费管理和使用的规范性等。

（二）专项牵头组织单位经专项领导小组同意，于下一个五年计划第一年的上半年向三部门提出专项阶段验收申请。申请书中应说明申请验收的时间。同时，需提交以下文件资料：

1．《重大专项项目（课题）验收总结报告》；

2．《专项阶段自评价报告》；

3．专项重大标志性成果证明材料；

4．其他相关材料。

（三）三部门在收到专项阶段验收申请和文件资料后，及时与专项牵头组织单位商定具体验收的日程安排，发出组织验收的通知。

（四）专项阶段验收专家结合专项项目（课题）的验收情况，通过分别听取专项阶段自评价报告和重大标志性成果、重点项目（课题）、重点责任单位的汇报，以及抽查和实地考察情况，对专项的阶段实施情况进行评议，提出专项阶段验收的专家意见。

（五）专项阶段验收专家组经集体讨论，提出验收专家组意见，形成专项阶段验收报告。必要时，可对专项的阶段目标、研究内容、技术路线等提出调整建议。

（六）三部门组织专项阶段验收专家组向专项牵头组织单位和专项领导小组反馈专项阶段验收意见。

- 科技部负责将专项阶段验收报告进行汇总，形成重大专项阶段验收总报告，上报国家科教领导小组、国务院。

第七章　相关责任

- 到期无故不申请验收、验收不通过的项目（课题），专项实施管理办公室将不再受理其项目（课题）负责人和责任单位申报的重大专项项目（课题）。

- 对在项目（课题）验收过程中出现的弄虚作假及渎职等行为，一经查实，将中止或取消其项目（课题）负责人和责任单位继续承担重大专项项目（课题）的资格。如有违反国家法律法规行为的，按有关法律法规处理。

- 在重大专项验收过程中，验收专家组成员和相关机构有弄虚作假、徇私舞弊或玩忽职守等行为的，将终止或取消其参与重大专项验收工作的资格。如有违反国家法律法规行为的，按有关法律法规处理。

- 参加重大专项验收的有关人员未经允许擅自披露、使用或者向他人提供和转让被验收项目（课题）成果的，一经查实，将终止或取消其参与重大专项验收工作的资格；给国家、社会造成损失的，将依照有关规定和法律追究责任。涉及国家技术秘密的，按有关法律法规处理。

第八章　附　则

- 各重大专项依据本办法，结合专项的特点，制定相应的项目（课题）验收管理实施细则，报三部门备案。

- 项目（课题）验收和专项阶段验收工作所需经费，分别在各专项和三部门的重大专项管理费中列支。

- 本办法由三部门负责解释，自发布之日起实行。

附件1

国家科技重大专项项目（课题）验收申请书

| 重大专项名称 |  |
| --- | --- |
| 项目（课题）编号 |  |
| 项目（课题）名称 |  |
| 项目（课题）责任单位 |  |
| 项目（课题）起止时间 | 年 月至 年 月 | 申请验收时间 | 20 年 月 日 |
| 申请验收方式（会议验收、现场验收）： |  |
| 联 系 人 |  | 电 话 |  |
| 提供验收的成果形式 |  |
| 申请验收 单位意见 | 盖 章 年 月 日 |
| 具有上下游关系或具有相关性的的项目（课题）清单 |
| 序号 | 项目（课题）编号 | 项目（课题）名称 | 责任单位名称 |

附件2

密级：

国家科技重大专项

项目（课题）自评价报告

（格式）

重大专项名称：

项目（课题）编号：

项目（课题）名称：

项目（课题）责任单位：			     	         （盖章）

项目（课题）负责人：                        （签名）

项目（课题）起止时间：

二O    年   月

国家科技重大专项项目（课题）验收信息表

| 重大专项名称 |  |
| --- | --- |
| 项目（课题）编号 |  |
| 项目（课题）名称 |  |
| 项目（课题） 起止时间 | 年 月至 年 月 |
| 项目（课题） 责任单位 |  | 责任单位性质 | □事业型研究单位；□其他事业单位；□高等院校；□企业；□转制为企业的科研院所；□其他 |
| 项目（课题）负责人 | 姓名 |  | 学历 |  | 职称 |  | 联系电话 |  |
|  | 工作单位 |  | E-mail |  |
|  | 通讯地址 |  | 邮 编 |  |
| 完成情况 | 1．达到预期指标 2．超过预期指标 3．未达到预期指标 |
| 项目（课题） 参与单位情况 | 参与单位数： 个。其中： 1.事业型研究单位 个 2.其他事业单位 个 3.大专院校 个 4.企业 个 5.转制为企业的科研院所 个 6.其他 个 |
| 参加研究 工作人员 | 总 数 | 人 |
|  | 其中：高级职称 | 人 | 初级职称 | 人 |
|  | 中级职称 | 人 | 其他人员 | 人 |
|  | 投入研究的工作量： 人月 |
| 培养人才 | 取得博士学位 人 | 取得硕士学位 人 |
| 项目（课题）成果统计 | 新产品、新材料、新工艺、新装置、计算机软件等 项 |
|  | 成果应用数 项；成果转让数 项，成果转让获得收入 万元 |
|  | 申请国内专利 项，其中申请发明专利 项 申请国外专利 项，其中申请发明专利 项 |
|  | 获得国内专利授权 项，其中获得国内发明专利授权 项 获得国外授权专利 项，其中获得国外发明专利授权 项 |
|  | 研制技术标准：国际标准 项，国家标准 项，行业标准 项，企业标准 项 完成技术标准：国际标准 项，国家标准 项，行业标准 项，企业标准 项 |
|  | 获得国家科技奖励 项，获得省部级科技奖励 项 |
| 项目（课题）主要成果的应用和产业化情况 |
| 项目（课题）实施对专项目标完成的主要作用 |
| 项目（课题）经费到位与支出情况 |
| 批复的项目（课题）总经费 | 万元 | 其中：中央财政资金 | 万元 |
| 经费落实及支出情况 |
| 经费到位情况 | 合 计 | 万元 |
|  | 中央财政资金 | 万元 |
|  | 地方财政资金 | 万元 |
|  | 单位自筹资金 | 万元 |
|  | 其他 | 万元 |
| 经费支出情况 | 合 计 | 万元 |
|  | 中央财政资金 | 万元 |
|  | 地方财政资金 | 万元 |
|  | 单位自筹资金 | 万元 |
|  | 其他 | 万元 |
| 各类经费支出情况 | □ 按预算执行 □ 10%以内调整 □ 10%以上调整 |

国家科技重大专项项目（课题）

自评价报告提纲（参考格式）

一、项目（课题）概况。说明项目（课题）目标、任务及考核指标和其他基本情况。

二、项目（课题）实施情况自评价

1．项目（课题）目标、任务总体完成情况。采用列表对比的方式，详细阐述各项目标、考核指标的完成情况，包括知识产权任务和目标完成情况。未完成任务目标的，应当予以说明；

2．项目（课题）对专项目标完成的作用情况。详细项目（课题）与专项总体目标的关系，项目（课题）实施解决的关键问题、突破的关键技术、取得成果及其产业化，对专项目标实现的实质性贡献和发挥的作用；

3．主要成果产出。采用同类技术或产品的技术、经济指标国际比较的方式，说明项目（课题）突破的关键核心技术、形成自主知识产权的核心技术或产品，包括知识产权的保护和运用情况；

4．人才队伍和创新基地建设。说明创新人才和团队的建设情况、科技创新平台、产业化基地建设等情况。

三、成果应用及其经济社会效益

1．成果应用及其产业化情况。包括新产品的产业化应用情况，建成的试验基地、中试线、生产线等；

2．在国家重大工程、重点项目中的应用情况；

3．对提升单位技术创新能力（市场竞争力）的作用；

4．成果应用所取得的直接经济效益和社会效益等。

四、经费决算、经费管理和使用自评价

五、组织管理情况

1．项目（课题）的管理措施（重点阐述创新性管理措施，体现对项目（课题）实施的保障作用）；

2．产学研用相结合情况；

3．相关项目（课题）之间的衔接集成情况等。

六、存在问题及建议

附件3-1

科技重大专项项目(课题)经费支出情况表

项目(课题)编号：           项目(课题)名称：　　　　　　　                                      金额单位：万元

| 行次 | 项目 | 批准预算数 | 实际发生数 | 结余数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央财政资金 | 地方财政资金 | 企业自筹资金 | 其他渠道获得的资金 | 合计 | 中央财政资金 | 地方财政资金 | 企业自筹资金 | 其他渠道获得的资金 | 合计 | 中央财政资金 | 地方财政资金 | 企业自筹资金 | 其他渠道获得的资金 | 合计 |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| 1 | 一、直接费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1、设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | （1）购置设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | （2）试制设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | （3）设备改造与租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2、材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 3、测试化验加工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4、燃料动力费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 5、差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

科技重大专项项目(课题)经费支出情况表（续）

项目(课题)编号：           项目(课题)名称：　　　　　　　                                      金额单位：万元

| 行次 | 项目 | 批准预算数 | 实际发生数 | 结余数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央财政资金 | 地方财政资金 | 企业自筹资金 | 其他渠道获得的资金 | 合计 | 中央财政资金 | 地方财政资金 | 企业自筹资金 | 其他渠道获得的资金 | 合计 | 中央财政资金 | 地方财政资金 | 企业自筹资金 | 其他渠道获得的资金 | 合计 |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| 10 | 6、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 7、国际合作与交流费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 9、劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 10、专家咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 11、基本建设费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 12、其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 二、间接费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3-2

科技重大专项项目(课题)经费对外拨付明细表

项目(课题)编号：           项目(课题)名称：　　　　　　　                                      金额单位：万元

| 填表说明：1、该表填报内容为课题第一承担单位实际发生的课题研究经费外拨情况。 2、是否为预算内单位：如果是预算内单位，填“Y”，如果是预算外单位，此列填“N”。 |
| --- |
| 序号 |  |  | 批准预算数 | 实际累计拨付数 | 验收后拨付数 |  |  |
|  | 单位名称 | 组织机构代码 | 中央财政资金 | 地方财政资金 | 企业自筹资金 | 其他渠道获得的资金 | 合计 | 中央财政资金 | 地方财政资金 | 企业自筹资金 | 其他渠道获得的资金 | 合计 | 中央财政资金 | 地方财政资金 | 企业自筹资金 | 其他渠道获得的资金 | 合计 | 备注 | 是否为预算内单位 |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |

附件3-3

科技重大专项项目(课题)固定资产——仪器设备明细表

项目(课题)编号：           项目(课题)名称：　　　　　　　                                      金额单位：万元

| 填表说明：1、单价5万元以上设备需详细列示每台设备的情况，单价5万元以下设备只需填写合计数； 2、设备编码：按照“附录.科学仪器设备分类编码表”填写，若分类编码表内没有包括的仪器设备，填写4个“0”作为特定设备的编码； 3、设备分类代码：分为A、购置；B、试制； 4、使用单位：指对资产具有使用、管理权的资产安置单位，表示资产目前所在或被管辖的单位； 5、是否为预算内设备：如果是预算内设备，填“Y”，如果是预算外设备，此列填“N”。 |
| --- |
| 序号 | 设备编码 | 设备名称 | 设备型号 | 设备分类 | 设备生产国别及厂家 | 单价 (元/台件) | 数量 （台件） | 总价 | 从专项经费列支数 | 资产登记卡号 | 购买 日期 | 使用 单位 | 是否为预算内设备 |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 单价5万元以上设备合计 | ／ | ／ | ／ | ／ |  |  |  | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 单价5万元以下设备 | ／ | ／ | ／ | ／ |  |  |  | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 累计 | ／ | ／ | ／ | ／ |  |  |  | ／ | ／ | ／ | ／ |

注：本表（8）列＝本表（6）列×本表（7）列／10000；

本表（8）列累计数=表1（7）列相关数字；

本表（9）列累计数＝表1（5）列相关数字。

附件3-4

# 主要研究和管理人员

（一）项目组长

| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 证件类型 | 证件号码 | 职务 | 职称 | 业务专业 | 为本项目工作时间（人月） | 所在单位 | 职责分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（二）项目副组长

| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 证件类型 | 证件号码 | 职务 | 职称 | 业务专业 | 为本项目工作时间（人月） | 所在单位 | 职责分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（三）主要研发人员

| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 证件类型 | 证件号码 | 职务 | 职称 | 业务专业 | 为本项目工作时间（人月） | 所在单位 | 职责分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# （四）主要管理及其他支撑服务人员

| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 证件类型 | 证件号码 | 职务 | 职称 | 业务专业 | 为本项目工作时间（人月） | 所在单位 | 职责分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件4

国家科技重大专项项目（课题）所获主要成果一览表

| 重大专项名称 |  |
| --- | --- |
| 项目（课题）编号 |  |
| 项目（课题）名称 |  |
| 项目（课题） 起止时间 | 年 月至 年 月 |
| 项目（课题） 责任单位 |  |
| 成果一览表情况 |
| 序号 | 成果名称 | 技术成熟度 | 成果已应用情况 | 主要完成单位 | 备注 |
| 成果获奖情况 |
| 序号 | 成果名称 | 获奖类型 | 获奖年度 | 主要完成单位 | 备注 |
| 专利申请或授权情况 |
| 序号 | 申请或授权的专利名称 | 申请号或批准号 | 申请/批准国别 | 主要完成单位 | 备注 |
| 技术标准的研究制定和发布情况 |
| 序号 | 技术标准的名称 | 标准类型（国际/国家/行业） | 阶段（研究制定和发布） | 主要完成单位 | 备注 |

附：成果证明材料

1．取得专利、软件著作权或受理文件、技术标准备案文件等（复印件）；

2．研制产品（或样机）的图片及数据；

3．建设的生产线、中试线、试验基地、示范点一览表、图片及数据；

4．有关产品（成果）的测试报告或检测报告，以及用户使用报告等（复印件）等。

附件5

国家科技重大专项项目（课题）

任务验收评议表（参考格式）

| 重大专项名称 |  |
| --- | --- |
| 项目（课题）编号 |  | 项目（课题）名称 |  |
| 项目（课题）责任单位 |  | 项目（课题）负责人 |  |
| 项目（课题）起止时间 | 年 月至 年 月 |
| 一、评分表 |
| 评议内容 | 评议等级 | 打分 |
| 1.研究内容 | A．全部或超额完成合同规定的研究内容 |  |
|  | B．基本完成合同规定的研究内容 |  |
|  | C．主要内容没完成 |  |
| 2.任务目标 | A．全部或超额完成合同规定的任务目标 |  |
|  | B．基本完成合同规定的任务目标 |  |
|  | C．主要任务目标没完成 |  |
| 3.技术经济指标 | A．完全达到合同规定的技术经济指标或有所突破 |  |
|  | B．基本达到合同规定的技术经济指标指标 |  |
|  | C．主要指标没达到 |  |
| 4.计划进度 | A．按时或提前完成计划 |  |
|  | B．基本按时完成计划 |  |
|  | C．计划拖期 |  |
| 5.成果水平 | A．达到国际先进水平，技术上有独创性 |  |
|  | B．国内领先水平，技术上有特色 |  |
|  | C．国内一般水平 |  |
| 6.成果应用 | A．已被采纳、引用、应用 |  |
|  | B．有被采纳、引用、应用的前景 |  |
|  | C．应用前景不明确 |  |
| 7.对专项目标 完成的作用 | A．很大 |  |
|  | B．较大 |  |
|  | C．一般 |  |
| 8.经济社会效益 | A．很大 |  |
|  | B．较大 |  |
|  | C．一般 |  |
| 9.组织管理 | A．组织管理严谨，相关任务衔接集成好 |  |
|  | B．组织管理较好，相关任务衔接集成较好 |  |
|  | C．组织管理一般，相关任务衔接集成较弱 |  |
| 10.人才凝聚与 团队建设 | A．人才队伍稳定，力量增强 |  |
|  | B．人才、力量基本未变 |  |
|  | C．人才队伍不稳，力量减弱 |  |
| 11.技术资料 | A．技术资料齐全，内容完整 |  |
|  | B．技术资料基本齐全，内容较完整 |  |
|  | C．技术资料不全，内容不完整 |  |
| 总分 |  |
| 二、意见及建议： 任务验收意见： □ 通过验收 □ 不通过验收 □ 结题 验收专家签名： 20 年 月 日 |

注：1.本表由验收专家填写，每人一份；2.文字评价意见应该与评分情况一致。

附件6：

国家科技重大专项项目（课题）

财务验收评议表（参考格式）

| 重大专项名称 |  |
| --- | --- |
| 项目（课题）编号 |  | 项目（课题）名称 |  |
| 项目（课题）责任单位 |  | 项目（课题）负责人 |  |
| 项目（课题）起止时间 | 年 月至 年 月 |
| 一、评分表 |
| 考核指标 | 考核内容 | 打分 |
| 1．管理的规范性 | ①单位专项经费管理制度完善，项目（课题）经费单独核算，专款专用； ②账表一致，财务验收报告依据账面记录编制，客观反映项目（课题）经费支出情况。 |  |
| 2．中央财政资金拨付及使用情况 | ①预算没有用于经费管理办法不允许支出的范围（包括罚款、捐款、赞助、投资及国家禁止的其它支出）； ②各项支出符合经费管理办法的规定，没有截留、挤占、挪用中央财政资金的情况，及时、足额按预算外拨经费； ③合理安排使用项目（课题）经费，没有挥霍浪费的行为； ④依托单位在预算经费使用上没有其它违反《管理办法》与财经纪律的行为。 |  |
| 3．其他来源资金拨付及使用情况 | ①其他来源资金及时、足额到位； ②依托单位按预算使用其他来源资金。 |  |
| 4．预算执行情况 | ①各预算科目支出按批准的预算执行，预算调整履行规定的程序。 ②设备购置全部为计划内添置，如为计划外添置，添置理由充分。 |  |
| 5．结余资金的金额及形成原因 | 结余资金的金额及形成原因。 |  |
| 6．固定资产管理 | 固定资产管理、使用符合经费管理办法的规定。 |  |
| 总分 |  |
| 二、财务验收意见。包括以下三方面内容：（1）根据项目（课题）财务审计情况和过程管理中掌握的情况，围绕财务验收评审指标（对项目（课题）预算管理的规范性、中央财政资金拨付及使用情况、配套经费拨付及使用情况、预算科目执行情况、结余经费的金额及形成原因、固定资产管理）进行评价。（2）项目（课题）经费管理和使用中存在的问题，以及整改意见和建议。（3）项目（课题）财务验收意见。 财务验收意见： □通过验收 □ 不通过验收 验收专家签名： 20 年 月 日 |

注：1.本表由财务专家填写，每人一份；

2.文字评价意见应该与评分情况一致。

附件7：

国家科技重大专项项目（课题）验收结论

| 重大专项名称 |  |
| --- | --- |
| 项目（课题）编号 |  | 项目（课题）名称 |  |
| 项目（课题）责任单位 |  | 项目（课题）负责人 |  |
| 项目（课题）起止时间 | 年 月至 年 月 |
| 验收专家组综合意见 任务验收意见： □ 通过验收 □ 不通过验收 □ 结题 财务验收意见： □ 通过验收 □ 不通过验收 项目（课题）验收综合意见： □ 通过验收 □ 不通过验收 □ 结题 验收专家组组长： 20 年 月 日 |
| 专项实施管理办公室验收结论： （签章） 20 年 月 日 |